https://park1.restoran.net.pe/panel
INSTRUCCIONES PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

1️⃣ Enfoque normativo obligatorio (Perú)

El sistema debe contemplar, validar y respetar la normativa peruana vigente, principalmente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

  - Norma IS.010 – Instalaciones Sanitarias para Edificaciones

- Normas técnicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

- Criterios de diseño para:

  - Ámbito urbano

  - Ámbito rural

👉 El sistema NO debe permitir resultados que contradigan la normativa; en su lugar debe alertar o restringir.

2️⃣ Definición clara del tipo de red

El sistema debe permitir definir explícitamente:

- Tipo de red:

  - ☐ Abierta (ramificada)

  - ☐ Cerrada o mallada

- Para redes cerradas:

  - Identificación de circuitos

  - Sentido de flujo asumido

  - Aplicación obligatoria del método de Hardy Cross

👉 El algoritmo debe adaptarse automáticamente al tipo de red seleccionado.

3️⃣ Consideración de caudales de diseño

El sistema debe calcular y/o permitir ingresar:

- Población proyectada

- Dotación (l/hab/día)

- Caudal promedio (Qp)

- Caudal máximo horario (Qmh) → obligatorio

- Caudal unitario (qu)

📌 Todo cálculo hidráulico debe basarse en la condición más desfavorable, conforme a la práctica profesional.

4️⃣ Modelamiento hidráulico riguroso

El sistema debe implementar correctamente:

🔹 Para pérdidas de carga

- Hazen–Williams (preferente en redes de distribución)

- Opción de Darcy–Weisbach (complementaria)

Considerando:

- Diámetro interior real

- Longitud del tramo

- Coeficiente de rugosidad (C)

- Exponente correspondiente (n = 1.85)

5️⃣ Implementación correcta del método de Hardy Cross

Para redes cerradas, el sistema debe:

- Cumplir la Primera Ley de Kirchhoff (continuidad de masa en nudos)

- Cumplir la Segunda Ley de Kirchhoff (conservación de energía en circuitos)

- Realizar:

  - Suposición inicial de caudales

  - Iteraciones sucesivas

  - Correcciones ΔQ

- Detener el proceso cuando el error sea aceptable

👉 El sistema debe mostrar las iteraciones, no solo el resultado final
(esto es clave en proyectos académicos).

6️⃣ Validación automática de parámetros hidráulicos

El sistema debe verificar y alertar cuando no se cumpla:

Presiones

- Presión mínima de servicio

- Presión máxima ≤ 50 m.c.a

- Presión mínima especial para piletas (3.50 m)

Velocidades

- Velocidad mínima: 0.60 m/s

- Velocidad máxima: 3.00 m/s

Diámetros

- Diámetros mínimos según uso:

  - Residencial

  - Industrial

  - Piletas

  - Conexiones domiciliarias

7️⃣ Consideración de elementos especiales de la red

El sistema debe permitir registrar y evaluar:

- Válvulas de control

- Válvulas de purga

- Cámaras rompe presión (CRP – ámbito rural)

- Válvulas reductoras de presión (ámbito urbano)

📌 Obligatorio cuando la presión estática supere los límites normativos.

8️⃣ Representación espacial (GIS)

Desde un enfoque profesional, el sistema debe:

- Representar la red en un mapa

- Mostrar:

  - Nudos

  - Tramos

  - Circuitos

  - Sentido de flujo

- Asociar resultados hidráulicos a cada elemento

👉 Esto mejora la interpretación técnica y eleva el nivel del proyecto.

9️⃣ Trazabilidad y reproducibilidad de resultados

El sistema debe garantizar que:

- Cada proyecto pueda ser:

  - Guardado

  - Editado

  - Recalculado

- Los resultados sean:

  - Reproducibles

  - Auditables

- Se pueda comparar:

  - Cálculo manual (Excel)

  - Resultado del sistema

🔟 Salidas técnicas profesionales

El sistema debe generar:

- Tablas hidráulicas finales

- Resumen de iteraciones Hardy Cross

- Alertas de incumplimiento normativo

- Reportes exportables (PDF / Excel)

- Base para memoria de cálculo

🧠 Enfoque profesional final (como experto)

Tu sistema NO compite con WaterCAD o EPANET, sino que:

✅ Replica fielmente el método enseñado en la universidad
✅ Cumple normativa peruana
✅ Automatiza cálculos manuales
✅ Es ideal para formación, análisis y pre-dimensionamiento

Excelente idea de proyecto: es ambicioso, técnico y con alto valor real para ingeniería civil y sanitaria en Perú.
Te propongo una planificación inicial clara, realista y escalable, alineada con tu stack moderno (Next.js + Prisma + FastAPI) y con enfoque normativo.

📌 Planificación Inicial del Proyecto

Plataforma de Diseño y Análisis de Redes de Agua Potable – Perú

1️⃣ Definición de Alcance (MVP vs Producto Final)

🎯 MVP (Primera versión funcional)

Objetivo: resolver el 80% del problema con el 20% del esfuerzo

Incluye:

- Gestión de proyectos

- Definición de nodos y tuberías

- Cálculo hidráulico básico

- Validación normativa mínima

- Resultados claros y exportables

❌ Se deja para después:

- Optimización genética avanzada

- Copiloto LLM normativo completo

- Colaboración multiusuario

- Versionado de proyectos

2️⃣ Arquitectura Final Recomendada (Ajustada)

🔷 Frontend

Next.js 14 (App Router) + TypeScript

Stack:

- Next.js (SSR + CSR híbrido)

- shadcn/ui + Tailwind

- react-hook-form + zod

- Leaflet

- Recharts

- Zustand o TanStack Query

- Prisma (solo si usas BFF, si no solo backend)

📁 Estructura sugerida:

frontend/

├── app/

│   ├── dashboard/

│   ├── proyectos/

│   ├── editor/

│   ├── calculos/

│   ├── reportes/

│   └── normativa/

├── components/

│   ├── ui/              # shadcn

│   ├── layout/

│   └── map/

├── lib/

│   ├── api.ts

│   ├── schemas.ts       # zod

│   └── constants.ts

├── store/

├── styles/

🔷 Backend

FastAPI + PostgreSQL + PostGIS

Stack:

- FastAPI

- SQLAlchemy 2.0

- Alembic

- Pydantic v2

- NumPy / SciPy

- DEAP (algoritmos genéticos)

- LangChain (fase 3)

📁 Estructura (bien planteada):

backend/

├── app/

│   ├── core/

│   │   ├── hidraulica/

│   │   │   ├── hazen_williams.py

│   │   │   ├── continuidad.py

│   │   │   └── perdidas.py

│   │   ├── optimizacion/

│   │   └── normativa/

│   ├── models/

│   ├── schemas/

│   ├── routers/

│   ├── services/

│   └── utils/

├── main.py

├── alembic/

3️⃣ Fases del Proyecto (Roadmap)

🔹 FASE 0 – Preparación (1 semana)

✅ Objetivo: entorno estable

- Definir repositorios (mono o multi repo)

- Configurar Git + Conventional Commits

- Docker básico (Postgres + PostGIS)

- Variables de entorno

- CI simple (lint + tests)

🔹 FASE 1 – Dominio del Problema (2 semanas)

🎯 La fase más importante

Modelado conceptual:

- Nodo (elevación, demanda, presión)

- Tubería (L, D, C, Q)

- Red

- Proyecto

📐 Normativa base:

- RNE OS.030

- RM 192-2018

- RM 107-2025

📄 Entregables:

- Documento de reglas hidráulicas

- Casos de prueba manuales

- Límites normativos claros

🔹 FASE 2 – Backend Hidráulico (3 semanas)

🎯 Motor de cálculo

Implementar:

- Continuidad de nodos

- Hazen-Williams

- Pérdidas menores (opcional MVP)

- Presiones mínimas/máximas

- Validación normativa automática

🧪 Tests:

- Redes simples

- Casos reales

- Comparación con EPANET

🔹 FASE 3 – Backend API + DB (2 semanas)

🎯 Persistencia y servicios

- CRUD de proyectos

- CRUD de redes

- Guardado de geometría (PostGIS)

- Versionado básico de cálculos

Endpoints ejemplo:

POST /proyectos

POST /redes/calcular

GET /redes/{id}/resultados

🔹 FASE 4 – Frontend Base (3 semanas)

🎯 Experiencia del ingeniero

- Autenticación básica

- Dashboard

- Editor visual con Leaflet

- Formularios validados (RHF + Zod)

- Visualización de resultados

UX clave:

- Colores de presión

- Alertas normativas

- Edición intuitiva

🔹 FASE 5 – Optimización (2 semanas)

🎯 Valor diferencial

- Algoritmo genético:

  - Variables: diámetros

  - Objetivo: costo mínimo

  - Restricciones normativas

- Visualización de iteraciones

- Comparación antes / después

🔹 FASE 6 – Reportes (1 semana)

📄 PDF automático:

- Memoria de cálculo

- Tablas normativas

- Mapas

- Firma digital (futuro)

🔹 FASE 7 – Copiloto Normativo (Avanzado)

🤖 LLM:

- Preguntas sobre normativa

- Explicación de errores

- Recomendaciones técnicas

4️⃣ Cronograma Resumido

| Fase | Tiempo |
| --- | --- |
| Preparación | 1 sem |
| Dominio | 2 sem |
| Backend hidráulico | 3 sem |
| API + DB | 2 sem |
| Frontend | 3 sem |
| Optimización | 2 sem |
| Reportes | 1 sem |
| Total MVP | 14 semanas |

5️⃣ Riesgos Técnicos (y cómo mitigarlos)

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Errores hidráulicos | Tests + validación EPANET |
| UX compleja | Prototipos tempranos |
| Normativa ambigua | Reglas explícitas |
| Performance | Cálculos asincrónicos |
| Escalabilidad | Arquitectura modular |

6️⃣ Siguiente Paso Recomendado (YA)

👉 Paso inmediato:

- Definir modelo de datos

- Escribir primer caso de cálculo hidráulico

- Implementar motor Hazen-Williams puro

- Validar con un proyecto real peruano

Si quieres, en el próximo mensaje puedo:

- Diseñar el modelo de datos completo

- Crear el primer módulo hidráulico en Python

- Armar el esquema Zod + Pydantic

- O ayudarte a definir el MVP exacto